**Indkaldelse til evalueringsmøde**

**Dato: Fredag d. 01/04-2016**

**Tid: 9:15-11:00**

**Sted: Kathrines Kælder**

**Deltagere: Alle undtagen Christian og Anders (begge har meldt afbud)**

**Referent: Mikkel**

Vi skal i fællesskab have gennemgået hvordan projektet er forløbet indtil nu.  
Hvad har fungeret, og hvad har ikke?

Det vil være en god ide, hvis alle gruppemedlemmer bruger lidt tid på at sætte sig ind i det forløb vi har forud, og ikke mindst tænke lidt over hvad de har været glad for i forløbet indtil nu, og hvad de eventuelt syntes kræver opmærksomhed, for at undgå det bliver et (større) problem.

**Dagsorden**

1. Indledning fra gruppe-leder(e) ud fra forløbet ind til nu.
   1. Hvad fungerede og hvorfor.

Stemningen har været god og arbejdsopgaverne der er blevet uddelt er nærmest altid blevet lavet til tiden. Det skal vi holde fast i

* 1. Problematikker med arbejds- og gruppe- strukturen indtil nu.
     1. Fejl i projektet indtil nu
     2. Stefan blev valgt som gruppeleder – han fokuserede på de forskellige syn fra forskellige gruppemedlemmer.
     3. Tidsplanen er blevet nedprioriteret
     4. Nogle har fået mere medhold end andre hvilket har givet problemer
     5. Projektet er ikke så ambitiøst som vi ville ønske, GUI er det mest udfordrerende – der er kun 2 IKT. Hardware halter
  2. Forslag til ændringer i arbejds- og gruppe- struktur.
     1. Hardware skal være mere ambitiøst
     2. Stefan vil træffe mere individuelle beslutninger for at fremme arbejdsprocessen
  3. Tilføjelser til processpecifikationen
     1. Systemet skal kunne genstarte af sig selv hvis der registreres en fejl
     2. LCD-skærm
     3. Stefan skiver disse krav ind
     4. Vi deler os ind i tre grupper
        1. Gruppe 1: Anders og Nikolai (software)
        2. Gruppe 2: Martin, Christian og Mikkel (hardware)
        3. Gruppe 3: Dennis, Tonni og Stefan (hardware)
     5. Bedre styr på tidsplan – alle deadlines skrives ind
  4. Faldgruber vi skal passe på
     1. Versionshistorik og logbog
     2. Dokumenter skal inddeles i de rigtige repos på GitHub – har været et problem en gang imellem

1. Tidsplan
   1. gennemgang af nuværende tidsplan
      1. Tidsplan skal laves om, ikke tænkt over ferier osv.
      2. Ugentlige opfølgninger på status på tidsplan til gruppemøder
      3. Uge nummer hvor deadlines skal nås ændres til anden farve
   2. problemer i nuværende tidsplan
   3. revidering af tidsplan
2. Bekymringer fra gruppemedlemmer
   1. Er der andre generelle problemstillinger fra forløbet der skal evalueres på.
      1. Standard skabeloner – standarisering af dokumenter
      2. Mindre tid på møder, mere tid i grupper og fokus på arbejde
      3. Sørge for at hele gruppen er enige og sikre på vi er på rette vej inden vi tager en beslutning om at gå den vej, på den måde kan vi arbejde mere effektivt
      4. Holde små evalueringsmøder med jævne mellemrum