**Referat af gruppemøde til gruppemøde #7**

**Dato: Onsdag d. 8/6-2016**

**Tid: 12.00**

**Sted: Kathrines Kælder**

**Deltagere: Dennis (referent), Nikolaj, Anders, Mikkel, Christian og Martin**

**Ikke deltagende: Stefan og Tonni**

**Dagsorden**

1. Status
   1. Stefan og Tonni får færdiggjort dokumentation til softwaren i dag (8/6-16). Ingen yderligere deadline specificeret.
   2. Projektdokumentation er delvist samlet. (Der mangler softwarearkitektur, hardwaredesign, softwaredesign)
   3. Mikkel og Martin mangler stadig noget af hardwaredesign beskrivelsen
2. To-do projektdokumentation
   1. Dennis
      1. kigger på hardwarearkitektur afsnit 2.3.1 (sikkert også resten)
      2. Kig på IBD af styreboks afsnit 2.2 og signalbeskrivelser 2.2.3.2
   2. Martin og Mikkel
      1. Færdiggør hardwaredesign
   3. Nikolaj
      1. Samler projektdokumentation så hurtigt som han kan
   4. Christian
      1. Færdiggør x10 sender og modtager

”Kør simulering” UC7 er tom.

Samling af bilag repo ”Rapport”, undermappe ”Bilag”

1. Fokuspunkter til rapport
   1. Råd fra Kim.
      1. Rød tråd i gennem det hele
      2. Er læringsmål opfyldt
      3. Hvordan er læringsmål brugt (f.eks. udviklingsmodel evt. ASE?)
      4. Alt skal være tydeligt, hvorfor, hvordan. Han skal ikke behøve gå ind i dokumentationen for at finde svar på noget, der burde stå i rapporten
      5. Hvad kunne være bedre? Hvad vil vi tage med?
      6. Vi skal vise at vi har kunnet arbejde sammen
2. Deadlines
   1. Vi mødes torsdag og fredag klokken 8.15 og arbejder med rapporten som gruppe, og vi går ikke hjem igen.
   2. Rapport færdig fredag 10/6-16 kl. 23.59

Terminologiliste. Skriv ind, hvis i støder på noget.

Tjek for metodenavn og diagrammer stemmer overens.