**Referat af vejledermøde #5**

**Dato: Mandag d. 23/05-2016**

**Tid: 13.00**

**Sted: Hennings Kontor**

**Deltagere: Alle undtagen Christian**

**Dagsorden**

1. Valg af referant - Mikkel
2. Opsamling på projekt
   1. Hardware: Sender fungerer, højpas filter på modtager virker. Envelope mangler at blive testet og det samme gør Zero cross detector  
      Kode til hardware: RTC og LCD virker, SD-kort næsten færdigt. Mangler en del (Styreboks og Enhed)  
      Deadline: Hardware samt kode skal være færdigt i morgen d. 24/05/2016
   2. Software: Kommet et godt stykke, men passer ikke med diagrammer. Diagrammerne skal opdateres.  
      ”Slet tidsplan for Enhed” som use case skal tjekkes. Hvis ikke den eksisterer skal den skrives på.  
      Test skal være udspecificeret. Hvis de ikke er skrevet i acceptestspecifikationen så skal de indskrives.  
      Deadline: 24/05/2016  
        
      Efter deadline skal alt testes på både software og hardware  
        
      Aflevering sker til Henning senest fredag d. 27/05/2016